**สำเนารายงานการประชุม ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง**

**และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย**

**ครั้งที่ 1 /2565**

**วันอังคาร ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น**

**ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด (ชั้น 2)**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ผู้เข้าประชุม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ- | สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| 1 | นายฐานะ | มาศขุนทด | ปลัดเทศบาลฯ | ฐานะ | มาศขุนทด |
| 2 | นายสุกรีย์ | ศุภมงคล | ผู้อำนวยการกองช่าง | สุกรีย์ | ศุภมงคล |
| 3 | นายเสถียร | สร้อยอุดม | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | เสถียร | สร้อยอุดม |
| 4 | นางสาวนันทนา  | เหมวรานนท์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | นันทนา  | เหมวรานนท์ |
| 5 | นางรักษณาพา  | รอสูงเนิน | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | รักษณาพา  | รอสูงเนิน |
| 6 | นางฉันทนา | อิ่มวิเศษ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ฉันทนา | อิ่มวิเศษ |
| 7 | นางธัญดา  | นาประสิทธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ธัญดา  | นาประสิทธิ์ |
| 8 | นางช่อทิพย์  | พูดขุนทด | นักการ | ช่อทิพย์  | พูดขุนทด |

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อติดตามภารกิจและงานที่มอบหมาย ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 1 1. เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ปลัดเทศบาลฯ ขอแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา**

ปลัดเทศบาล **-**ไม่มี เพราะเป็นการประชุมครั้งแรก-

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

ปลัดเทศบาลฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปประชุมที่โรงแรมปิ้นพาเลช กรุงเทพฯ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนัก

งบประมาณโดยตรงซึ่งเราจะใช้ในปี 2567 ซึ่งปกติแล้วเราจะต้องทำเรื่องสำนักงบประมาณโดยตรง ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลเราได้ไปอบรมหลายท่าน แต่อีกกองหนึ่งที่ไม่ได้คือกองช่างเสียดายอยู่น่าจะไปร่วมรับฟังด้วยกัน ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ทัน ไม่เป็นไร มีรายละเอียดอีกเยอะที่จะต้องดำเนินการจัดทำ เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 นี้และ สำนักงบประมาณจะให้รหัสมา แล้วให้เข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆ แจ้งให้พวกเราได้ทราบก่อน แล้วผมจะนัดประชุมชี้แจงประมาณเดือนนี้แหละให้เจ้าหน้าที่จัดทำพาวเวอร์พ้อยอยู่แจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง แจ้งแนวทางปฏิบัติเพราะต่อไปนี้ในปี 2567 เราจะต้องรับเงินโดยตรงจากสำนักงบประมาณ โดยที่เราไม่ต้องผ่านไปอำเภอ จังหวัด ไปกรม ต่อไปนี้เราต้องขอเอง คือเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเดี่ยวจะแจ้งให้พวกเราได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราขอรับการสนับสนุนเงินอุหนุนเฉพาะกิจ กับเงินอุดหนุนทั่วไป หากได้รับ

-2-

ความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว เป้าหมายเงินเหล่านี้จะจัดสรรในปี 2576 ซึ่งเมื่อก่อนกรมของให้จะต้องไปอธิบายชี้แจงให้กับคณะกรรมมาธิการได้เข้าใจ แต่ตอนนี้เขาให้เราขอเอง

**ที่ประชุม รับทราบ**

 **3.2 เรื่องการสรรหาพนักงานจ้างเหมา**

ปลัดเทศบาล ผมเห็นแฟ้มของกองสาธารณสุขฯ มีกองเดียว พนักงานจ้างเหมารายเดิม

ผอ.นันทนาฯ กรณีการจ้างพนักงานจ้างเหมารายเดิม ให้

ปลัดเทศบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างเหมาบริกรรายเดิมค่าเดิม

จำนวน 1 อัตรา/สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างเหมาบริการกู้ชีพ

รายเดิม 2 อัตรา /กองช่าง พนักงานจ้างเหมารายเดิม จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดิม

ผอ.นันทนาฯ ขออนุญาตค่ะ พนักงานจ้างคนเดิมรายเดิมที่ไม่เพิ่มเนื้องาน เราให้เขาเสนอ

ราคาตั้งแต่วันที่ 26กันยายน 2565 ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ส่วนคนเก่าอัตราค่าจ้างใหม่ ซึ่งมีเนื้องานเพิ่มเติม เราจะให้เขาเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ทำสัญญาวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ขาดไป 1 วัน

และคนใหม่อัตรค่าจ้างเหมา รอให้แต่ละกองทำบันทึกให้จัดหาผู้รับจ้าง ทางกองคลังก็จะได้ทำประกาศสรรหาต่อไป ในการสรรหา ประมาณ 1อาทิตย์

ปลัดเทศบาลฯ ส่วนคนเก่าอัตราใหม่ และคนใหม่อัตราใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เลยกองช่างมีกี่คน 1

หรือ 2 คนคือ วิชัย ศอกขุนทด กับ วันชัย เพ็ชรขุนทด

ผอ.สุกรีย์ฯ กองช่างมี 1 คน นายวิชัย ศอกขุนทด ส่วน นายวันชัย เพ็ชรขุนทด

อยู่กองสาธารณสุขฯ ถ้าสรรหาใหม่ก็จะให้อยู่ที่กองช่าง รวมเป็น 2 คน ครับ

ปลัดเทศบาลฯ กองสวัสดิการ กับกองสาธารณสุขฯ มีกี่คนพนักงานจ้าง

ผอ.ฉันทนาฯ กองสวัสดิการไม่มีพนักงานจ้าง ส่วนกองสาธารณสุขฯ มี นายบัวตูมฯ จำนวน

1 คน/ คนงานเก็บขยะ มี 4 คน ลาออก 1 คนคือ นายสมวังฯ ไม่ต่อสัญญา ก็จะเหลือ 3 คน / และมีตำแหน่งน้องนุ๊กจะจัดหาเพิ่มอีก 1 คน ส่วนคนกวาดถนน มี 17 คน จะจ้างเพิ่มอีก 1 คน เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ จำนวน 18 คน ลาออกไป 1

ปลัดเทศบาลฯ เดี๋ยวเริ่มใหม่ สำนักปลัดเทศบาลฯ จำนวนกี่คน

นางช่อทิพย์ฯ - พนักงานจ้างเหมาบริการกู้ชีพรายเดิมอัตราค่าจ้างเดิม จำนวน 2 คน

 สรรหาเพิ่ม จำนวน 1 คน

 - พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สรรหาใหม่ จำนวน 3 คน

 - พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดิมเพิ่มเนื้องาน

 อัตราใหม่ จำนวน 1 คน

ปลัดเทศบาลฯ กองคลัง รายเก่าไม่มี รายใหม่ จำนวน 1 คน

ผอ.นันทนาฯ ใช่ค่ะ พนักงานจ้างเหมาบริการ แผนที่ภาษี สรรหาใหม่ จำนวน 1 คน

-3-

ปลัดเทศบาลฯ กองการศึกษา รายเก่า จำนวน 2 คนรายใหม่ไม่มี

ผอ.รักษณาพาฯ ใช่ค่ะ พนักงานจ้างเหมาบริการคนตกแต่งส่วน จำนวน 1 คน และแม่ครัว

จำนวน 1 คน รายเก่า

ปลัดเทศบาลฯ กองสวัสดิการ ไม่มี/ กองสาธารณสุขฯ มีกี่คนรายเก่า รายใหม่ด้วย

ผอ.ฉันทนาฯ กองสวัสดิการไม่มี /ส่วนกลางสาธารณสุขฯ

- คนเก็บขยะ 3 คน ตาบัว 1 คน รวมเป็น 4 คน

- คนงานกวดถนน 18 ลาออก 1 คนเหลือ 17 คน สรรหาใหม่ 1 คน

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขฯ รายเดิม จำนวน 1 คน สรรหา 1 คน

รวมทั้งหมด 25 คน แยกเป็น รายเก่า 22 คน สรรหาเพิ่ม จำนวน 3 คน

ปลัดเทศบาลฯ ให้ทุกกอง ทำบันทึกแจ้งกองคลังให้ประกาศสรรหาคนใหม่ รีบดำเนินการให้

เสร็จจะได้ ทั้งคนเก่า และคนใหม่ ให้เสร็จภายในวันนี้นะ เขาจะได้ทำงานเร็วๆ

ที่ประชุม รับทราบ

 **4. ให้แต่ละกองรายงานที่ได้รับมอบหมาย**

ปลัดเทศบาลฯ สำนักปลัดเทศบาลมีเรืองอะไรที่ยังค้างอยู่หรืไม่

นางช่อทิพย์ฯ ฝากเรื่อง ควบคุมภายใน กับบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการรวบรวมปัญหาของแต่ละกอง ทำบันทึกปัญหาต่างๆให้คณะผู้บริหารทราบ ตอนทางสำนักปลัดเทศบาลฯ ยังไม่มีข้อมูลต้องขอความร่วมมือทุกอง แจ้งพนักงานเทศบาลฯทุกท่าน ให้จัดทำบันทึกความเสี่ยงของตัวเอง กำหนดความเสี่ยง มาให้ทางสำนักปลัด ทางสำนักปลัดฯจะรวบรมความเสี่ยงหรือจุดอ่อนของแต่ละกอง มาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อหาแนวทาง  นำเสนอผู้บริหาร เพื่อจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง แก้ไขปัญหาต่อไปข้างหน้า และมีการติดตามและทบทวน การสื่อสารและการรายงานต่อไป

ปลัดเทศบาลฯ กำหนดส่งเมื่อไร

นางช่อทิพย์ฯ ปกติจะดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน แต่ระยะเวลาก็เลยมานานแล้ว ปีนี้ทางสำนักปลัดฯ ก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด แต่ต้องแต่ละกองทำความเสี่ยงของแต่ละงาน แต่ละกองขึ้นมาก่อน เพราะตอนนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลของแต่ละกอง ค่ะอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะค่ะ

ปลัดเทศบาลฯ มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่

นางช่อทิพย์ฯ เรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล โอนย้าย ต้องขอความร่วมมือแต่ละกองจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน ส่วนมอบหมายงานให้ท่านฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา ยังดำเนินการมอบหมายงานจากนายกฯ ให้ท่านปลัดฯ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก พนักงานเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อย จึงยังจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบันไม่แล้วเสร็จ

และก็จะมีเรื่อง การปราบปราบการทุจริต ระบบ ITA ในระบบซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการกรอกข้อมูล ระบบ Info ซึ่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้จะลิงค์ไปหากรมส่งเสริม ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และยังมีการปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งจะหมดสัญญา ฯก็อยากจะฝากกองคลังว่า เรื่องการต่อสัญญาเว็บไซต์ ปกติทางสำนักปลัดเทศบาลฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกและ TOR ให้ แต่เห็นว่ามีระเบียบใหม่ออกมากว่า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเช่า รายเดิมฯ ให้สามารถจัดทำเป็นคล้ายๆระบบที่เราจะต้องจ่ายในหมวด

-4-

สาธารณูปโภค ฝากรบกวน ท่าน ผอ.คลังดูเรื่องนี้การทำสัญญาเว็บไซต์ต่อด้วยนะค่ะ ส่วนงานที่ค้างอยู่ก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ

ปลัดเทศบาลฯ มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่

นางธัญดาฯ ในส่วนของงานวิเคราะห์ฯ จะเหลือรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่สอง และการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ยังไม่เสร็จ ตอนนี้ทำแผนดำเนินงานของแต่ละกอง ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทำรูปเล่ม เทศบัญญัติฯ ส่งให้แต่ละกองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ด้วยค่ะ

ปลัดเทศบาลฯ กฎหมายให้ระบุต้องเสร็จภายในกี่วัน

นางธัญดาฯ หลังประกาศใช้เทศบัญญัติ

ปลัดเทศบาลฯ การดำเนินงานทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบที่กำหนดนะต่อไปกองคลัง

 **กองคลัง**

ผอ.นันทนาฯ ในส่วนของกองคลัง ในช่วงของวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ งานที่เราเบิกไปแล้ว ขอให้แต่ละกอง เร่งดำเนินการให้หน่อยนะค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของกองช่างจะมีเอกสารประกอบที่ขาดไป ในปีงบประมาณใหม่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่าย จะทำบันทึกแจ้งไปอีกครั้ง และในส่วนของกองคลังขอรับการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ต่อไป

ปลัดเทศบาลฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี แต่งตั้งคณะกรรมการรึยังครุภัณฑ์เก่าๆที่ใช้งาน

ไม่ได้ เมื่อไรจะจำหน่ายได้

ผอ.นันทนาฯ ตอนนี้จะดำเนินสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละกองก่อน และให้แต่ละกองไปสำรวจว่าครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีตัวไหนที่จะต้องจำหน่าย ซ่อมแซม ตัวไหนใช้งานได้ ให้รายงานข้อเท็จจริงขึ้นมา

ปลัดเทศบาลฯ อันไหนสูญหายจะได้ตั้งกรรมสอบกันต่อไป ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุต่อไปกองช่าง เชิญครับ

 **กองช่าง**

ผอ.สุกรีย์ฯ -ในส่วนของกองช่างคือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มี 5 โครงการยังขาดไป 1 ราย พอดีสายหนองแจงจะเป็นเงินอุดหนุนฯ ต้องมีลายเซ็นต์ในการตรวจรับงาน

ปลัดเทศบาลฯ คณะกรรมการมีใครบ้าง

ผอ.สุกรีย์ฯ - คณะกรรมการจะมี ผอ.กองช่าง ,หัวหน้าอนุชิต,จ่าเอกพิสิษฐ์ฯ ครับ ใน5 ตัวสายหนองแจง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว เหลือแค่ตรวจรับงาน ซึ่งท่านปลัดฯไลน์มาจะเอาใครแทน กองช่างไม่ปฏิเสธ งานครับ จะแต่งตั้งใครมาแทน ทางก็ช่างก็ยินดี แต่ตอนนี้ได้ปรึกษากันว่าถ้าเป็นคนของกองช่างแทนได้มัย ถ้าได้กองช่างก็พร้อม แล้วแต่ท่านปลัดฯจะพิจารณา

- อีกสายคือ หนองบังตา จะมีคณะกรรมการฯ ผอ.กองช่าง , หัวหน้าอนุชิตฯ และสมประสงค์ฯ คนในกองช่างมาแทนหัวหน้าอนุชิตฯ ที่นำเรียนท่านปลัดฯไปแล้ว

-5-

- สายที่สามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายใหม่แหลมทองหน้าโรงปุ๋ย เส้นนี้จะเป็นจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังติดที่ว่า ผู้รับจ้างยังไม่แจ้งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรกรผู้ควบคุมงานเข้ามาเลยสายนี้ก็จะมี หัวหน้าอนุชิตฯ, หัวหน้าเสถียร และผม ก็นำเรียนไปแล้ว คนที่จะมาแทนหัวหน้าอนุชิตฯ เอาคนในกองช่าง

- โครงการทีสี่ คือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายกำลังเอก 8 ผู้รับจ้างคือ หจก.โชคดีที่งานล้าช้า คือ การทดสอบความแน่นเสร็จแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนนี้ แต่ปัจจุบันนี้ ผู้รับจ้างยังไม้แจ้งผลการทดสอบ เข้ามางานที่เหลือคือการขยายจราจรไหล่ทาง กับคันดิน การส่งแบบรายงานคุณสมบัติเสปกภายในกำหนด 28 วัน ระยะเวลาก็จะยืดเยื้อออกไปอีก สายนี้ก็จะมีหัวหน้าอนุชิตฯ กองช่างจะหาคนกองช่างมาแทน ถนนสายเส้นนี้ได้ดำเนินการตามรูปแบบ ก็เหลือแค่ขยายเขตจราจรและคันดีแค่นั้น แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบผลทดสอบทำให้เกิดความล้าช้า

-โครงการสุดท้าย คือโครงระบบระบายน้ำบึงหนองใหญ่ ขอนำเรียนคับปัญหาเกิดจากตัวผู้รับจ้างเราตกลงส่งมอบพื้นที่ ยังเหลือผลทดสอบกว่าจะส่งผลได้เวลาก็ผ่านไปเดือนกว่า หัวหน้าเสถียรตามงานตลอด แต่ก็ยังไม่ส่ง จนถึงปัจจุบัน พอมีน้ำไหลมามาก ทำให้คานดินทรุด จำนวนท่อทรุดมีทั้งหมด 6 ท่อน ตอนนี้น้ำมันเซาะใต้ดิน น่าจะเซาะท่อนแรกที่เชื่อมต่อจากท่อนเดิมก่อนรวมแล้วเป็น 3 ท่อน และมีการเซาะเพิ่ม กองช่างขอนำเรียนว่าเงินที่ได้มา 2 โครงการ (ปี 2566) เงินอุดหนุน จังหวัดจะเรียนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าประชุมที่จังหวัด เพื่อจะชี้แจงการดำเนินการ ส่วนเงินอุกทกภัยที่เราได้มา 3 ตัว แต่เราทำได้แค่ตัวเดียวก็คือ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจำนงฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน วิศวกรผู้ควบคุมงานในปี 2566 เข้ามาเลย ทางกองช่างยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ เลย รูปแบบรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สายนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีหัวหน้าอนุชิตอยู่ด้วยมัยยังไม่ทราบนะครับ ทั้งจ่ายขาดเงินสะสม 2566 ส่วนงานที่ยังค้างๆ ก็จะนำเอกสารไปเพิ่มให้กองคลังเพิ่มเติม เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 จะปิดงบจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้กองคลังดำเนินการในระบบก่อน ถ้าขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ปลัดเทศบาลฯ ขาดเอกสารอะไรก็ประสานงานกันนะครับ คุยกันเอานะครับ เอกสารก็

พยายามทำให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับ ผู้รับตรวจงานจ้าง เอาฌัชวินทร์ฯ มาช่วยงานอีกคนหนึ่งนะแทนหัวหน้าอนุชิตฯ ให้พิจารณากันดู จะเป็นโครงการไหนก็ว่าพิจารณาเอา ผู้ควบคุมงานจำเป็นจะต้องสามคน หรือว่าทำสองคนได้มัย

พ.จ.อ.เสถียรฯ ขออนุญาตครับ ถ้าโครงการใหญ่ที่มีวงเงินที่จะต้องe-bidding ใช้เวลาการ

ทำงานเยอะ บางที่ลักษณะการจ้างคนควบคุมงานคนเดียวไม่ไหว ระยะเวลา 3-4 เดือน จะแล้วเสร็จ แต่ถ้าเป็นเส้นเล็กๆ โครงการที่ไม่สูงมาคนเดียวก็ได้ครับ

ปลัดเทศบาลฯ ถ้าอย่างไรก็เอาฌัชวินทร์ฯ เข้าร่วมอีกคน กองคลังไปออกคำสั่งให้เรียบร้อย

แล้วซ่อมแซมถนนกำลังเอก 8 ล่าสุด

-6-

ผอ.สุกรีย์ฯ เราต้องปรับปรุงแผนก่อน เดี๋ยวจะทำบันทึกเสนอมาเพื่อขอปรับปรุงแผน ส่วน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้มาถนนกำลังเอกเป็นตัวหลักต้องดำเนินการต่อโครงการนี้เข้าข่ายมีผลกระทบกับโครงสร้าง มีการทดสอบ ค่าวัสดุ ถ้าปรับปรุงแผนได้จะขออำนาจท่านนายกฯ จ่ายขาดเงินสะสม

ปลัดเทศบาลฯ ต้องเอาสภาฯมัย จ่ายขาดเงินสะสม

ผอ.สุกรีย์ฯ ต้องเอาเข้าสภาฯครับ

ปลัดเทศบาลฯ แผนซ่อมแซมถนนสายหลังเทศบาลฯ นี้มีในแผนพัฒนาเทศบาลมัย

ผอ.สุกรีย์ ขออนุญาตเอยนาม ท่าน สท.วิรัตน์ฯ ถนนทางไปบ้าน ได้ประมาณการไปแล้ว

ไม่น่าจะเกินสี่แสน

ปลัดเทศบาลฯ ความยาประมาณกี่เท่าไร กว้างเท่าไร

พ.จ.อ.เสถียรฯ ประมาณ 400 เมตร กว้างโดยประมาณ 6 เมตร สุดเขตครับ

ปลัดเทศบาลฯ ดูแล้วมีในแผนหรือไม่ จ่ายขาดเงินสะสม ยังไม่อยากจ่ายเท่าไร ถ้าเราขอ

งบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง ถ้าเงินไม่พอจะก็ยาก เราต้องเซฟค่าใช้จ่ายแต่ละปี หากงบประมาณไม่เข้าตามเป้าหมาย ก็จะมีปัญหา รีบตรวจสอบจะได้ซ่อมแซม แล้วป้ายเมื่อไรจะทำบันทึกขึ้นมา ทำหรือยัง ตัวอักษรหาไว้เรียบร้อยรึยัง ซอยนางเสมือน ชอบใจ ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผู้รับจ้างไปรึยัง

ผอ.สุกรีย์ฯ เรื่องป้ายกำลังดำเนินการ และซอยนางเสมือน ชอบใจ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับ

จ้างไปแล้วครับ

ที่ประชุม รับทราบ

**กองการศึกษา**

ผอ.รักษณาพาฯ ในส่วนของกองการศึกษา เมื่อปลายปีงบประมาณ 2565 ได้ทำเรื่องจัดซื้อ

วัสดุเพื่อทำหลังคาสนามเด็กสร้างปัญญาและได้จัดซื้อวัสดุมาบ้างแล้วกองช่างจะเริ่มให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการเมื่อไรนั้นจะประสานอีกครั้ง อันนี้วัสดุที่ซื้อมาแล้ว

ปลัดเทศบาลฯ วัสดุซื้อมาแล้วจะทำตอนไหน

พ.จ.อ.เสถียฯ ปัญหาตอนนี้ เรามีคนงานแค่สองคน คือ ลุงวิชัย กับลุงวันชัย ให้ทำหนังสือขอ

ตัว ตอนนี้รถกระเช้าไม่มียังซ่อมไม่เสร็จ และยังมีงานรับแจ้งดำเนินการซ่อมแซมในส่วนของกองช่างอีก ที่ชาวบ้านและท่านสมาชิกฯ แจ้งมา ตอนนี้ ต้องเอา EMS ออกไปซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบางจุด คือปัญหาตอนนี้รถยังไม่เสร็จ อาจจะช้าหน่อย ในของวัสดุนั้น จะให้กองการศึกษาจัดหา คือลวดเชื่อมและตู้เชื่อมขนาดเล็กที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ เนื่องจากตู้เชื่อมของเตาเป็นตู้ใหญ่ เคลื่อนย้ายลำบากโดยเฉพาะเชื่อมโครงหลังคา จำเป็นต้องใช้ตู้เชื่อมเล็ก เพราะจะต้องมีการตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก ของเทศบาลฯเราไม่มี ที่ผ่านมานั้นเราได้ขอความอนุเคราะห์จากพนักงานจ้าง ลูกจ้างเราเขาซื้อไว้ใช้เอง และก็ของรองจอยฯ แต่เราก็ขอยืมมาใช้ก่อน

ปลัดเทศบาลฯ แสดงว่าเราซื้อวัสดุมา แล้วเราทำเอง เราพอจะหาหรือขอความอนุเคราะห์ตู้

เชื่อมเล็กๆ ของเขามาใช้ก่อนได้มัย

ผอ.รักษณาพาฯ เราน่าจะซื้อจัดตู้เชื่อมตู้เล็กไว้ใช้งานบ้าง ไม่แน่ใจเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ทาง

กองการศึกษาก็จัดซื้อวัสดุไว้หมดแล้ว ขาดแต่ตู้เชื่อม จะให้ซ่อมฝ้าอาคารศูนย์เด็กฯที่ชำรุดด้วย ทรายก็ซื้อมาแล้ว สำหรับเปลี่ยนทรายสนามเล่นเด็กฯ

-7-

จะต้องจัดซื้อฝ้าเพดานมาใหม่ เพราะที่เราประมาณการไว้แล้วนั้นคือสนามเด็กสร้างปัญญาฯ

พ.จ.อ.สเถียรฯ ถ้าจะซ่อมฝ้าเพดานอาคารศูนย์เด็กเล็กฯจะต้องเอาของออกก่อน เพราะถ้าตัด

แผ่นฝ้าฝุ่นละอองจะเยอะมากครับ ต้องขนของในห้องนั้นออกทั้งหมดเลยครับ และก็จะมีงานทาสี งานฉาบด้วย ต้องเคลียร์พื้นที่ให้ผมก่อน แล้วผมจะนำทีมงานเข้าไปดำเนินการให้ครับ

ผอ.รักษณาพาฯ ค่ะจะให้ครูช่วยเก็บของ

ปลัดเทศบาลฯ งานลอยกระทงจัดวันไหน ปีนี้จะตรงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ปีที่ผ่านมา

จัดอย่างไร

ผอ.รักษณาพาฯ ปีที่แล้วไม่ได้จัด ล่าสุดที่เคยนั้น เราได้จ้างเหมาทำกระทง 8 ชุมชน แห่ไปวัด

และให้หลวงพ่อนำถวายกล่าวคำขอขมา และลอยกระทง คือ ไม่มีการประกวดอะไร เราตั้งไว้ 90,000 บาท เฉพาะจ้างเหมาชุมชนทำกระทง ใช้งบประมาณ 40,000 บาท จ้างเหมาดนตรี 30,000 บาท ช่วยค่าเครื่องเสียงทางวัดอีก ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาทำกระทงของเทศบาล แบบไม่มีประกวดอะไรเลย

ปลัดเทศบาลฯ ปีนี้เราจะจัดใช่มั้ย คือผมมีแนวคิด แต่ยังไม่ได้คุยกับนายกฯ และยังไม่ได้คุย

กับใคร และยังไม่ได้คุยกับเจ้าอาวาส ใน 1 ปี มีงานลอยกระทง กับวันสงกรานต์ ผมมีแนวคิดว่าจะให้มีการประกวดขบวนแห่ หรือประกวดกระทง เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง และประกวดนางนพมาศ มีสองอย่างประกวดความสวย ความงาม อันที่สองประกวดขวัญใจมหาชน คือทางกรรมการวัดดำเนินการเราเป็นผู้ช่วยเหลือ เฉพาะขวัญใจมหาชนอย่างเดียวจะนับคะแนนจากการจำหน่ายพวงมาลัย รายได้จะเข้าวัดทั้งหมด ขายพวงมาลัยก็ให้กรรมการวัดเขาขาย และให้ประชาชนไปซื้อพวงมาลัย พวงละ 10 บาท ก็ 10 คะแนน พวงละ 20 บาท ก็ 20 คะแนน สาวงามคนใดได้พวงมาลัยเยอะก็ได้ขวัญใจมหาชน ส่วนการประกวดนางนพมาศก็แต่งตั้งกรรมการตัดสิน มันจะใช้เงินเยอะขนาดไหนอันนี้แนวคิดเฉยๆนะ ขบวนก็จะเริ่มเดินตั้งแต่หน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จะปล่อยขบวนเวลาไหนเราก็คำนวณว่าจะถึงวัดเวลาเท่าไร คณะกรรมการก็จะพิจารณาประกวดขบวน ทุกอย่างจะได้ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 ทั้งหมด หลังจากประกวดขบวนเสร็จก็จะประกวดฟ้อนรำแต่ละชุมชน แล้วเสร็จไม่เกินเวลา 4 ทุ่ม อย่างจะฟ้อนรำมาจากหน้าย่าโม เลยก็ได้ พอมาถึงวัดก็จะมีการรำประกวดอีกครั้ง จะเป็นไปได้มัย นี่คือแนวคิด ลองไปคิดดูสิจะใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร ถ้าเป็นไปได้ก็จะได้นำเสนอท่านนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง เพราะเราว่างเว้นจากกิจกรรมประเพณีนี้มานานแล้ว จะได้เรียกผู้นำ ท่านสมาชิกฯ และชุมชนมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

ผอ.รักษณาพาฯ ยังไม่ได้คุยกับเจ้าอาวาสว่าจะจัดอย่างไร เห็นทางวัดจะจัดงานกระฐินในช่วงเช้า

ด้วย

ปลัดเทศบาลฯ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่ง ท่านจัดเช้า เราจัดช่วงเย็น ได้ไม่

เป็นไร ถ้าจัดได้ก็จะให้พวกเราร่วมเป็นคณะกรรมการคนละชุด และมีคนนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยฝากกองการศึกษาไปดูรายละเอียดว่าจะพอจัดได้หรือไม่

-8-

- สำนักปลัดเทศบาลฯ ไปทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อทรายกับถุงใส่ทราย งบอุทกภัยฯ ไปดูระเบียบและทำบันทึกขึ้นมา ให้ฌัชวินทร์รีบดำเนินการ เหลืออยู่ 3 คน จนกว่าจะได้ หัวหน้าสำนักปลัดฯ มาใหม่ ช่วยกันดูแลไปก่อน

 **กองสวัสดิการ**

ผอ.ฉันทนาฯ กองสวัสดิการของรายงานงบประมาณปี 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็จะมี

-ส่งมอบบ้าน อบจ. ดำเนินการไปแล้ว ส่วนเอกสารหนังสือรายงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์

- ได้ประกาศรายชื่อไปแล้วผู้ที่มีชื่อรับเบี้ยยังชีพฯ ปี 2566 เดือนตุลาคม จ่ายครั้งแรก ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 มียอดผู้สูงอายุ จำนวน 1,008 ราย พิการ 124 ราย ของเราไม่มีรับเงินสด ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางทั้งหมด โอนเข้าบัญชี 100 %

- ส่วนโครงการขอรับเงินจาก สปสช. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว บันทึกและหนังสือส่งรายงานการดำเนินการโครงการฯ ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างนำหนังสือส่ง สปสช. เงินที่เหลือ

**กองสาธารณสุข**

- ในวันพรุ่งนี้กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกและคำสั่งฯนำส่งขยะของเสียจากชุมชน ประเภท ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ได้มอบ นายประเชิญ ขวดสันเทียะ และนายจำลอง พูดขุนทด นำขยะไปที่อำเภอสีคิ้ว ซึ่งเราได้รายงานไปแล้ว ขยะที่รวบรวมจากชุมชนได้มีน้ำหนัก 37.4 กิโลกรัม ซึ่งจะต้องเอาไปรวมกันที่อำเภอสีคิ้ว เพื่อทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป

- กองสาธารณสุขฯ ได้ทำหนังสือให้ส่งไปยัง กลุ่มอาชีพต่างๆ ชมรมฯ ที่ขอรับงบประมาณจาก สปสช.รีบดำเนินการรายงานผลการจัดโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแล้ว และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ถ้ามีเงินเหลือจากจากโครงการให้นำส่งคืน สปสช.ทต.หนองกราด ให้เรียบร้อยค่ะ ขอแจ้งชี้เพียงเท่านี้

ปลัดเทศบาลฯ เรื่องแบบประเมินความดีความชอบ บนโต๊ะผมมีอยู่ ขาดของ ผอ.กองช่างฯ

ผอ.กองคลังฯ และของผม ผมจะต้องให้ที่เดิมส่งมาให้ก่อน รอให้นายกฯ

ประเมินผมก่อน แล้วค่อยประเมิน ผอ.กอง ของใครยังไม่ส่งให้รีบดำเนินการนะ

- อ่างน้ำพุผมเห็นมีอยู่ ผมจะให้ฌัชวินทร์ไปล้าง เอาปลามาใส่

- ส่วนการประชุม นั้นคราวหน้าต้องมีระเบียบวาระการประชุม และสำเนารายงานการประชุม จะต้องทุกครั้ง เพื่อติตามงานฯ จะได้ไม่ว่ากัน โยนไปโยนมา มีปัญหาอะไรมาพูดกัน จะได้เข้าใจและการทำงานจะได้มีความสุข

- กรอบอัตรากำลังผมก็จะปรับ ตำแหน่งไหนไม่จำเป็นก็ยุบลง

- และจะมีรองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ย้ายมาใหม่ อะไรๆก็จะดีขึ้น

- ถ้าไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

-ต-

**ปิดประชุมเวลา 11.45 น.**

(ลงชื่อ ) ช่อทิพย์ พูดขุนทด ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางช่อทิพย์ พูดขุนทด)

 นักการ

(ลงชื่อ) ฐานะ มาศขุนทด ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายฐานะ มาศขุนทด)

 ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด

 สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

 (นายฐานะ มาศขุนทด)

 ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด